УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от *27.03.2019 № 402*

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств (далее – Порядок) определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (далее - инвестиционный проект), на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка), в целях реализации указанного проекта.

1.3. Проверка проводится для принятия в установленном законодательством порядке решения о предоставлении средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, по которым:

- подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

- проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

б) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в под[пункте 1](#sub_101) настоящего Порядка, в случае если их сметная стоимость превышает 1 000 000 (один миллион) рублей.

Проверка осуществляется Отделом инвестиций и проектного сопровождения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Отдел) в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Методика).

Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки проведенной предполагаемым заказчиком долгосрочных муниципальных программ (подпрограмм) для осуществления проверки инвестиционных проектов, включенных в проекты указанных программ (подпрограмм), а по инвестиционным проектам, не включенным в муниципальные программы, - предполагаемым главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (далее - заявитель), в соответствии с Методикой.

Результаты интегральной оценки по проектам, указанным в подпункте 1 настоящего Порядка, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются заявителем в Отдел для информации и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения.

1.5. Плата за проведение проверки не взимается.

1.6. Отдел ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения.

1. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения

2.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в долгосрочных целевых программах;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

ж) наличие муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп», реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;

з) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и подпункта «б» подпункта 1.3. настоящего Порядка, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Проверка инвестиционных проектов на соответствие качественным критериям осуществляется Отделом.

2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основании следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

2.3. Проверка по качественному критерию осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (далее - главный распорядитель) представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации по месту расположения земельного участка, на котором будет расположен (располагается) планируемый объект капитального строительства, или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному [подпунктом «б» подпункта 2.2.](#sub_2022) настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный или территориальный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами.

Для проведения указанной проверки предполагаемый главный распорядитель средств федерального бюджета (далее - главный распорядитель) представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации по месту расположения земельного участка, на котором будет расположен (располагается) планируемый объект капитального строительства, или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога предполагаемый главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

2.4. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основании качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Методикой.

1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

3.1. Заявители представляют в Отдел подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки по форме согласно [приложению № 1](#sub_1100) к настоящему Порядку;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно [приложению № 2](#sub_1200) к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с под[пунктом 3.3.](#sub_303) настоящего Порядка, согласованное с субъектом бюджетного планирования;

г) копию утвержденного задания на проектирование, подготовленного по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копию разрешения на строительство;

ж) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

и) копию положительного заключения об эффективности использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), выданного по согласованию с федеральным органом исполнительной власти - главным распорядителем средств федерального бюджета высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации по результатам проверки эффективности использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в соответствии с методикой - в случае если предполагается софинансирование создания или приобретения таких объектов за счет средств федерального бюджета;

к) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и результаты интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии с Методикой.

3.2. Документы, указанные в [подпунктах «д» - «ж» подпункта 3.1.](#sub_3015) настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

3.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, а также проведения инженерных изысканий, выполняемых с целью подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

3.4. Основаниями для отказа в принятии документов, необходимых для проведения проверки, являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

3.5. Проверка осуществляется Отделом в соответствии с Методикой.

3.6. В случае если недостатки, содержащиеся в представленных документах, могут быть устранены без отказа в принятии документов, Отдел устанавливает заявителю для их устранения срок, не превышающий 30 календарных дней.

3.7. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных под[пунктами 3.1.](#sub_301) и [3.2.](#sub_302) настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения.

3.8 Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.

3.9. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 3 месяцев после представления полного пакета документов заявителем в соответствии с под[пунктом 3.1.](#sub_3012) настоящего Порядка.

1. Выдача заключения о результатах проверки

4.1 Результатом проверки является заключение Отдела по форме согласно [приложению № 3](#sub_1300) к настоящему Порядку, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для разработки нормативного правового акта, предусматривающего предоставление средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на реализацию рассматриваемого инвестиционного проекта.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляются в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились критерии, предусмотренные [подпунктами «а» и «б» подпункта 2.4.](#sub_2021) настоящего Порядка, то в отношении такого проекта проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на реализацию инвестиционного проекта.

4.4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

Приложение № 1

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять полностью

или частично за счет средств бюджета

муниципального образования «Город Майкоп»,

на предмет эффективности использования

направляемых на капитальные вложения

бюджетных средств

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
| Заявление на проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств |
|  |
| Прошу провести проверку инвестиционного проекта |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| наименование инвестиционного проекта |
| на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств. |
|  |
| Приложение: |
| 1. Паспорт инвестиционного проекта на | \_\_\_\_\_\_ | л. в 2 экз. |
| 2. Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта  |
| на | \_\_\_\_\_ | л. в 2 экз. |
| 3. Задание на проектирование объекта капитального строительства на \_\_\_ л. в 2 экз. |
| 4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства на \_\_\_\_ л . в 2 экз.  |
| 5. Копия разрешения на строительство на \_\_\_\_ л. в 2 экз. |
| 6. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на \_\_\_\_ л. в 2 экз. |
| 7. Документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) на \_\_\_\_ л. в 2 экз. |
| 8. Копия положительного заключения об эффективности использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), выданного по согласованию с федеральным органом исполнительной власти - главным распорядителем средств федерального бюджета высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации по результатам проверки эффективности использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в соответствии с методикой - в случае если предполагается софинансирование создания или приобретения таких объектов за счет средств федерального бюджета на \_\_\_\_ л. в 2 экз. |
| 9. Исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и результаты интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии с Методикой на \_\_\_\_ л. в 2 экз. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должностное лицо, ответственное за реализацию инвестиционного проекта (должность) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, имя, отчество) |
|  |
| Контактный телефон: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Приложение № 2
к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять полностью

или частично за счет средств бюджета

муниципального образования «Город Майкоп»,

на предмет эффективности использования

направляемых на капитальные вложения

бюджетных средств

# Паспорт инвестиционного проекта, представленного для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств

|  |
| --- |
| 1. Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| 1. Цель инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| 3. Срок реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике): полное и сокращенное наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| организационно-правовая форма юридического лица |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| юридический адрес |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица |
| 7. Участники инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| 8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| 9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| 10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения \_\_\_\_\_\_ г., |
| в млн. рублей (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей1 |
|  |
| 11. Технологическая структура капитальных вложений |
|  |
|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах2, в ценах соответствующих лет (млн. рублей) |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования |  |
| из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |
|  |
| 12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей |
|  |
| Годы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах, в ценах соответствующих лет) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| средства федерального бюджета (в текущих ценах, в ценах соответствующих лет) | средства государственного бюджета (в текущих ценах, в ценах соответствующих лет) | средства муниципального образования «Город Майкоп» (в текущих ценах, в ценах соответствующих лет) | внебюджетные средства (в текущих ценах, в ценах соответствующих лет) |
| всего | в том числе собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика застройщика) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционный проект - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 20 \_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| 20 \_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| этап I (пусковой комплекс) - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 20 \_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| 20 \_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| этап II (пусковой комплекс) - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 20 \_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| 20 \_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| этап \_\_\_\_ (пусковой комплекс) - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 20 \_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| 20 \_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| 14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих ценах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию инвестиционного проекта (должность) |  | подпись |  | фамилия, имя, отчество |
|  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ | 20\_\_\_г. |
|  |
|  |  |
| 1 - заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп».2 - в ценах года расчета сметной стоимости, указанного в [пункте 10](#sub_204) настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта). |

Приложение № 3
к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять полностью

или частично за счет средств бюджета

муниципального образования «Город Майкоп»,

на предмет эффективности использования

направляемых на капитальные вложения

бюджетных средств

# Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования направляемых

# на капитальные вложения бюджетных средств

|  |
| --- |
| 1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств, согласно паспорту инвестиционного проекта |
| Наименование инвестиционного проекта: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Месторасположение: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование организации - заявителя: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем: |
| регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | , дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, |
| фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Срок реализации инвестиционного проекта: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (тыс. рублей с одним знаком после запятой):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту: |
| на основе качественных критериев, в процентах | \_\_\_\_\_\_ |
| на основе количественных критериев, в процентах | \_\_\_\_\_\_ |
| в том числе по отдельным критериям, в процентах | \_\_\_\_\_\_ |
| значение интегральной оценки эффективности, в процентах | \_\_\_\_\_\_ |
| Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному |
| проекту: | \_\_\_\_\_\_\_ баллов. |
| 3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», направляемых на капитальные вложения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель уполномоченного структурного подразделения |  |  | Ф.И.О. |
|  | " |  | " |  | 201 |  | г. |
|  |
| Заключение подготовил: (должность) |  |  | Ф.И.О. |
|  |  (подпись) |
|  | " |  | " |  | 201 |  | г. |