УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление ЖКХ и благоустройства) |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | - Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» (далее - МКУ «Благоустройство»);  - Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление архитектуры и градостроительства);  - Юридические лица - победители конкурсного отбора (далее - победители конкурсного отбора). |
| Стратегическая цель (подцель) | 1. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 2. Развитие строительной отрасли, обеспечивающей высокое качество и доступность недвижимости. 3. Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристического продукта. |
| Стратегические задачи | 1. Обеспечение потребности предприятий сферы ЖКХ и населения города в современной инженерной, дорожной и жилищной инфраструктуре. 2. Соблюдение баланса комплексной застройки территории муниципального образования «Город Майкоп» при проектировании объектов социального назначения и коммерческой недвижимости, а также создание общественных пространств. 3. Применение системного и комплексного подхода к формированию рынка доступного и комфортного жилья. 4. Внедрение в строительство передовых технологий и современных архитектурных решений. 5. Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения. |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Майкоп». |
| Задачи программы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом).  2. Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). |
| Срок и этапы реализации программы | 2022 – 2026 годы, без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022-2026 годы составляет 170 235,2 тыс. рублей, в том числе всего по годам:  - 2022 год – 85 117,6 тыс. рублей;  - 2023 год – 85 117,6 тыс. рублей;  - 2024 год – 0,0 тыс. рублей;  - 2025 год – 0,0 тыс. рублей;  - 2026 год – 0,0 тыс. рублей. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Важной задачей Администрации муниципального образования «Город Майкоп» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» с 2018 по 2021 год реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы». По итогам 2018-2020 годов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Майкоп» реализовывались следующие мероприятия:

- благоустроено 73 дворовых территории, общей площадью 125 155,3 м²;

- благоустроено 11 общественных территорий, общей площадью 90 590,5 м².

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии, приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности и создания благоустроенных территорий общего пользования разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп», которая обеспечит комфортные условия проживания жителей.

Дворовые территории являются одной из составных частей транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и [Жилищного кодексов](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138291/0) Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной среды для проживания населения.

В течение 2020 года выполнены работы: по благоустройству 29 дворовых территорий, объединяющих 48 многоквартирных домов, 2 общественные территории.

На территории дворовых территорий установлены детские игровые и спортивные площадки, расширены парковочные карманы, оборудованы новые скамейки и беседки. Дизайн каждого проекта индивидуален, так как согласован с жителями многоквартирных домов и создавался с учетом пожеланий горожан.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» на 01.01.2021 находится 13 общественных территорий и мест общего пользования. В 2020 году проведены работы по благоустройству двух общественных территорий.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, одобренные жителями многоквартирных домов, перечни и дизайн-проекты общественных территорий, мероприятия по благоустройству широко освещаются в средствах массовой информации, в социальных сетях. Фотоматериалы размещаются на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп», материалы выходят в информационных репортажах Майкопского городского телевидения.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной и туристической привлекательности.

Перечни дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 - 2026 годах на территории муниципального образования «Город Майкоп», приведены в [Приложении № 1](#sub_10000) и 2 соответственно. Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, приведен в Приложении № 3.

Корректировка перечня дворовых территорий и перечня общественных территорий производится не реже 1 раза в год, исходя из лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя обустройство новых и/или модернизацию существующих объектов благоустройства:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах вправе выбрать виды работ из минимального перечня.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя обустройство новых и/или модернизацию существующих объектов благоустройства:

- спортивные площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- другие объекты общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах вправе выбрать виды работ из дополнительного перечня.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее комфортные условия для передвижения, досуга и семейного отдыха населения в условиях города, включая маломобильные группы граждан, улучшит визуальную аккуратность домов и улиц, что в целом увеличит престижность и привлекательность муниципального образования «Город Майкоп» для его жителей и гостей.

**2. Полномочия ответственного исполнителя и основные параметры муниципальной программы**

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 19.04.2018 № 301-рс «Об Уставе муниципального образования «Город Майкоп» Управление ЖКХ и благоустройства, как ответственный исполнитель муниципальной программы, создает условия для массового отдыха жителей муниципального образования, организует обустройство мест массового отдыха населения и благоустройство территории муниципального образования.

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 21.06.2018 № 325 - рс «Об утверждении Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Управление ЖКХ и благоустройства определяет общее направление развития благоустройства муниципального образования «Город Майкоп».

Стратегические цели (подцели) муниципальной программы:

1. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Развитие строительной отрасли, обеспечивающей высокое качество и доступность недвижимости.

3. Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристического продукта.

Стратегические задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение потребности предприятий сферы ЖКХ и населения города в современной инженерной, дорожной и жилищной инфраструктуре.

2. Соблюдение баланса комплексной застройки территории муниципального образования «Город Майкоп» при проектировании объектов социального назначения и коммерческой недвижимости, а также создание общественных пространств.

3. Применение системного и комплексного подхода к формированию рынка доступного и комфортного жилья.

4. Внедрение в строительство передовых технологий и современных архитектурных решений.

5. Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» взаимоувязана с муниципальной программой «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» посредством совместного выполнения стратегической цели (подцели) в части создания условий для развития туризма, а также с муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» в части благоустройства территории города.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей эффективности | | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026  год |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом). | % | - | - | 0,9 | 2,7 | 4,5 | 6,4 | 8,2 |
| 2. | Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). | Ед. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы планируется проведение основных мероприятий, представленных в Таблице № 2.

Таблица № 2

**Перечень  
основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Срок  выполнения | Задача | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) программы |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | |
| 1. | «Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2022-2026 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 1, № 2 |

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 - 2026 годы составляет - 170 235,2 тыс. рублей.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

**План реализации основных мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | |
| Всего | МБ | ВИ | Итого | МБ | ВИ | Итого | МБ | ВИ | Итого | МБ | ВИ | Итого | МБ | ВИ | Итого | МБ | ВИ |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по программе: | 170 235,2 | 170 235,2 | - | 85 117,6 | 85 117,6 | - | 85 117,6 | 85 117,6 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1. | ***Основное мероприятие:*** «Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 170 235,2 | 170 235,2 | - | 85 117,6 | 85 117,6 | - | 85 117,6 | 85 117,6 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 170 235,2 | 170 235,2 | - | 85 117,6 | 85 117,6 | - | 85 117,6 | 85 117,6 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |

**5. Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица № 4

**Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий,**

**мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий  (в количественном выражении) | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | | | | |
| 1. | ***Основное мероприятие:*** «Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление ЖКХ и благоустройства,  МКУ «Благоустройство»,  Управление архитектуры и градостроительства,  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Управление ЖКХ и благоустройства,  МКУ «Благоустройство»,  Управление архитектуры и градостроительства,  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства,  МКУ «Благоустройство»,  Управление архитектуры и градостроительства,  победители конкурсного отбора | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства,  МКУ «Благоустройство»,  Управление архитектуры и градостроительства,  победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

**Методика расчета целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом). | Дбдт=Кбдт/Кодт\*100%, где  Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом), %;  Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по итогам отчетного года, нарастающим итогом, шт.;  Кодт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |
| 2 | Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). | Расчет не производится. | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 "справка о стоимости работ выполненных работ и затрат", КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" |

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры участия в благоустройстве дворовых территорий;

- снижение возможностей Администрации муниципального образования «Город Майкоп» вследствие перераспределения полномочий между уровнями власти и изменения законодательства;

- природно-климатические риски, связанные с возникновением крупных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно сказаться на результатах реализации муниципальной программы.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д..

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы, а также их минимизации являются:

- включение в контракт требований процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени) за недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств;

- информирование граждан через официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Майкоп», социальные сети, СМИ, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей и пр.;

- оперативное реагирование на изменение законодательства;

- предупреждение угрозы стихийных бедствий и предотвращение чрезвычайных ситуаций;

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, а также Республики Адыгея;

- мониторинг внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» до 2030 года и корректировка муниципальной программы в части корректировки стратегической цели (подцели), стратегических задач;

- своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.

**8. Сведения об участии Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в реализации государственных программ (национальных, федеральных, региональных проектов)**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальное образование «Город Майкоп» принимает участие в федеральном (региональном) проекте «Формирование комфортной городской среды». Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» соответствуют целевым показателям государственной программы Республики Адыгея «Формирование современной городской среды». Целевые показатели в рамках муниципальной программы запланированы на весь период реализации – с 2022 года по 2026 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_