|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к постановлению Администрации  муниципального образования  «Город Майкоп»  от |

**«Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее -Управление ЖКХ и благоустройства) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и благоустройства |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» (далее - МКУ «Благоустройство»). |
| Участники подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление архитектуры и градостроительства), юридические лица - победители конкурсного отбора (далее - победители конкурсного отбора). |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп». |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп».  2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Майкоп». |
| Целевые показатели эффективности подпрограммы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.).  2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв. м.).  3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%).  4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп») (%).  5. Количество созданных общественных территорий для отдыха (ед.).  6. Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий (кв. м).  7. Доля площади созданных (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий (%).  8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (чел/часы). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации – 2017 год.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования в 2017 году составляет –109445,7 тыс. руб. в том числе средства:  федерального бюджета: 89417,1 тыс. рублей;  республиканского бюджета Республики Адыгея – 14556,3 тыс. рублей;  бюджета муниципального образования «Город Майкоп» - 5472,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы | 1. Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп», соответствующих современным техническим и социальным требованиям.  2. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования (скверов, площадей) на территории муниципального образования «Город Майкоп».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 5 и № 6 к настоящей Подпрограмме.

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана данная подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», которая предусматривает целенаправленные работы по следующим направлениям:

- обустройство, капитальный ремонт, ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей;

- обустройство, капитальный ремонт, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;

- обустройство, капитальный ремонт, ремонт элементов сопряжений поверхностей (бортовых камней, пандусов, ступеней, лестниц);

- обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка уличного освещения;

- приобретение, установка, ремонт игрового и (или) спортивного оборудования;

- обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка малых архитектурных форм;

- обустройство, капитальный ремонт, ремонт, приобретение, установка ограждений;

- обустройство, капитальный ремонт, ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- приобретение, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

- работы по озеленению дворовых территорий.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2017 году в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея, включаются следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2017 году в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея, включаются следующие виды работ:

1) обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного;

2) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территории;

5) иные виды работ.

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и создание благоустроенных территорий общего пользования позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации мероприятий по благоустройству в рамках капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2017 году предусматривается финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (заинтересованных лиц).

При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству доля участия составляет 1% от стоимости выполнения работ по данной дворовой территории.

Доля трудового участия граждан, выражающаяся в общем количестве человеко-часов, которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории определяется по следующей формуле:



где

Т\_общ- количество человеко-часов (ч/час) которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории.

∑\_общ – общая сумма денежных средств (рублей), которая выделяется на благоустройство данной дворовой территории.

∑\_взн – общая сумма денежных средств (рублей), собранных заинтересованными лицами в целях финансового участия в мероприятиях по благоустройству данной дворовой территории.

100 (руб./час) – стоимость 1 часа работ по благоустройству.

Форма трудового участия граждан может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в предоставлении строительных материалов, техники и т.д., обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Майкопа указан в Приложении № 7 к настоящей подпрограмме.

**2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Приоритеты в сфере Подпрограммы осуществляются на основании нормативных правовых актов:

Конституция Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 06.12.2013 № 290 «О государственной программе Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы».

Цель настоящей Подпрограммы:

Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп».

В ходе реализации мероприятий данной Подпрограммы планируется решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп».

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Майкоп».

Целевые показатели Подпрограммы, отражающие целевую эффективность ее мероприятий, отражены в Таблице № 1.5

Таблица № 1.5

**Сведения**

**о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые индикаторы оценки эффективности Подпрограммы | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого за период реализации программы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Плановый показатель | ед. | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Плановый показатель | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 87000 | 87000 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Плановый показатель | % | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп») | Плановый показатель | % | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 |
| 5 | Количество созданных общественных территорий для отдыха | Плановый показатель | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий | Плановый показатель | кв. м | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
| 7 | Доля площади созданных (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий | Плановый показатель | % | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Плановый показатель | чел/часы | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 |

Субсидии перечисляются юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» за фактически выполненные работы, на основании сметных расчетов, актов выполненных работ и предоставленной исполнительной и технической документации, отчета о фактически произведенных затратах.

Реализация Подпрограммы позволит:

1. Увеличить количество дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп», соответствующих современным техническим и социальным требованиям.

2. Увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, площадей) на территории муниципального образования «Город Майкоп».

3. Повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Сроки реализации Подпрограммы – 2017 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Мероприятие Подпрограммы будет реализовываться в соответствии с Таблицей № 2.5

Таблица № 2.5

**Перечень основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок выполнения | Цели | Задачи | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы |
| 1 | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»** | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и развитие территорий общего пользования» | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство", победители конкурсного отбора | 2017 г. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп» | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп».  2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Майкоп». | 1. Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп», соответствующих современным техническим и социальным требованиям.  2. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования (скверов, площадей) на территории муниципального образования «Город Майкоп».  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. | Показатель № 1  Показатель № 2  Показатель № 3  Показатель № 4  Показатель № 5  Показатель № 6  Показатель № 7  Показатель № 8 |

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблице № 3.5

Таблица № 3.5

Сведения

Об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе Подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по «Капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2017 году | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство | 2017 год |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2017 № 273 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»» | Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год | Управление ЖКХ и благоустройства | 2017 год |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.03.2017 № 332 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»» | Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома | Управление ЖКХ и благоустройства | 2017 год |
| 6 | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.03.2017 № 344 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в проект подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году» | Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году | Управление ЖКХ и благоустройства | 2017 год |

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» составляет –109445,7 тыс. руб. в том числе средства:

федерального бюджета: 89417,1 тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Адыгея – 14556,3 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Город Майкоп» - 5472,3 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, направлений расходов и объемы их финансирования представлены в таблице № 4.5.

Распределение объема средств осуществляется следующим образом:

- две третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных подпрограммой на 2017 год, в том числе на благоустройство общественных территорий в соответствии с перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

Таблица № 4.5

**План**

**реализации основных мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соисполнитель (участники) | Всего за весь период реализации Программы | | | | | 2017 год | | | | |
|  |  |  | **Всего** | ФБ | РБ | МБ | ВИ | **Всего** | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| **1** | **Подпрограмма**  **Формирование современной городской среды на 2017 год** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Основное мероприятие* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и развитие территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп»** | **Всего по мероприятию** | **109 445,7** | **89 417,1** | **14 556,3** | **5 472,3** | **0,0** | **109 445,7** | **89 417,1** | **14 556,3** | **5 472,3** | **0,0** |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство", победители конкурсного отбора | 76 612,0 | 62 592,0 | 10 189,4 | 3 830,6 | 0,0 | 76 612,0 | 62 592,0 | 10 189,4 | 3 830,6 | 0,0 |
| 1.2.1 | Создание территорий общего пользования муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ "Благоустройство", победители конкурсного отбора | 32 833,7 | 26 825,1 | 4 366,9 | 1 641,7 | 0,0 | 32 833,7 | 26 825,1 | 4 366,9 | 1 641,7 | 0,0 |
|  | **Итого по Подпрограмме:** | | **109 445,7** | **89 417,1** | **14 556,3** | **5 472,3** | **0,0** | **109 445,7** | **89 417,1** | **14 556,3** | **5 472,3** | **0,0** |

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и**

**описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» возможно возникновение следующих рисков:

- риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

- инфляция.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной подпрограммы являются:

- включение в контракт требований процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени) за недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств;

- информирование граждан через официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Майкоп», социальные сети, СМИ, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей и пр.;

- анализ выполнения программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы.

**7. Сведения о возможностях и намерениях Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»**

**по привлечению средств федерального и республиканского**

**бюджетов на реализацию целей и задач программы**

Привлечение средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию целей и задач муниципальной программы на момент ее формирования предусмотрено действующими федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |
| --- | --- |
| Светодиодный уличный светильник TL-Street 55 PR Plus 5K |  |
| Скамейка на бетонном основании СК-11 |  |
| Урна бетонная с ведром У-15 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения |
|
| Детский игровой комплекс Восторг (7500\*5100\*4200) |  |
| Качели деревянные двойные (подвесы в комплект не входят, 3900\*1770\*2400) |  |
| Подвес Атрикс на длинной цепи с термоусадкой |  |
| Карусель со сплошным сидением (1650\*1650\*800) |  |
| Качалка –балансир  (3000\*500\*830) |  |
| Качалка на пружине (1000\*420\*900) |  |
| Лавочка парк(2247\*830\*600) |  |
| Паровоз (3400\*1210\*2260) |  |
| Урна круглая деревянная на ж/б основании (430\*430\*670) |  |
| Вставка урны круглая (395\*310) |  |
| Ограждение металлическое (2000\*600) |  |
| Грибочек (h= 350) |  |
| оборудование спортивного комплекса (5300\*2800\*2600) |  |
| Спортивный тренажер гребля  (1080\*1635\*685) |  |
| Спортивный двойной треугольник  (1290\*2120\*2600) |  |
| Спортивный тренажер бабочка  (895\*1250\*1975) |  |
| Спортивный тренажер подтягивание  (430\*1610\*1920) |  |
| Спортивный тренажер Велостеп  (750\*1540\*1585) |  |
| Стол теннисный (2700\*1500\*840) |  |
| Брусья (2500\*540\*1320) |  |
| Спортивный комплекс Рукоход с кольцами (3850\*3850\*2795) |  |
| Лавочка эконом (2000\*500\*650) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, без учета НДС  (тыс. руб.) |
| 1 | Стоимость замены бордюрного дорожного камня | м.п. | 1,249 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия дороги | м2 | 1,014 |
| 3 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 0,713 |
| 4 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 1,315 |
| 5 | Стоимость установка светильника | 1шт | 6,422 |
| 6 | Стоимость установки скамьи на бетонном основании | 1 шт. | 20,063 |
| 7 | Стоимость установки урны бетонной с ведром | 1 шт. | 4,1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, (руб.) |
| 1 | Стоимость «Детский игровой комплекс Восторг» (7500\*5100\*4200) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 210300,00  52575,00 |
| 2 | Качели деревянные двойные (подвесы в комплект не входят, 3900\*1770\*2400) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 25000,00  6250,00 |
| 3 | Подвес Атрикс на длинной цепи с термоусадкой с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 6955,00  3477,50 |
| 4 | Карусель со сплошным сидением (1650\*1650\*800) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 30300,00  7575,00 |
| 5 | Качалка –балансир «Машинки»  (3000\*500\*830) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 18000,00  4500,00 |
| 6 | Качалка на пружине «Лошадка» (1000\*420\*900) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 18725,00  4681,25 |
| 7 | Лавочка парк(2247\*830\*600) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 8900,00  4450,00 |
| 8 | Паровоз (3400\*1210\*2260) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 80000,00  20000,00 |
| 9 | Урна круглая деревянная на ж/б основании (430\*430\*670) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 5800,00  2900 |
| 10 | Вставка урны круглая (395\*310) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 850,00  425,00 |
| 11 | Столб дворика (h= 650) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 1712,00  428,00 |
| 12 | Ограждение металлическое (2000\*600) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 2996,00  749,00 |
| 13 | Грибочек (h= 350) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 20000,00  5000,00 |
| 14 | Стоимость обустройства покрытия под детскую площадку с ндс | м2 | 1000,00 |
| 15 | Стоимость обустройства основания под детскую площадку с ндс | м2 | 1098,60 |
| 16 | Стоимость оборудования спортивного комплекса (5300\*2800\*2600) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 125000,00  31250,00 |
| 17 | Спортивный тренажер гребля  (1080\*1635\*685) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 38800  9700,00 |
| 18 | Спортивный двойной треугольник  (1290\*2120\*2600) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 37450,00  9362,00 |
| 19 | Спортивный тренажер бабочка  (895\*1250\*1975) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 65000,00  16250,00 |
| 20 | Спортивный тренажер подтягивание  (430\*1610\*1920) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 69000,00  17250,00 |
| 21 | Спортивный тренажер Велостеп  (750\*1540\*1585) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 55000,00  13750,00 |
| 22 | Стол теннисный (2700\*1500\*840) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 22000,00  5500,00 |
| 23 | Брусья (2500\*540\*1320) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 6999,00  1749,45 |
| 24 | Спортивный комплекс Рукоход с кольцами (3850\*3850\*2795) с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 85386,00  21346,50 |
| 25 | Лавочка эконом (2000\*500\*650 с ндс  Стоимость монтажа | 1шт | 6420,00  1605 |
| 26 | Сетка для баскетбольного кольца  Стоимость монтажа | 1шт | 600  150,00 |
| 27 | Стоимость обустройства основания под спортивную площадку | м2 | 1000,00 |
| 28 | Стоимость обустройства основания под спортивную площадку | м2 | 1098,60 |
| 29 | Стоимость реконструкции и строительства дорог из асфальтобетонного покрытия | м2 | 1341,80 |
| 30 | Стоимость высадки газона с внесением земли | м2 | 332,74 |
| 31 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев более 300 мм | 1м3 | 1959,00 |
| 32 | Вывоз веток | 1м3 | 1400 |
| 33 | Применение гидроподъёмника для валки аварийных деревьев | 1 час | 780,00 |
| 34 | Стоимость высадки деревьев (липа мелколистная) | 1шт. | 9898 |
| 35 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м, с применением гидроподъёмника | 1шт | 6460 |
| 36 | Стоимость высадки кустарника (Вейгела цветущая) | 1шт | 1651 |
| 37 | Стоимость обустройства автомобильной парковки | м2 | 1341,80 |
| 38 | Контейнер мусорный на 4-х колесах на 1100 л | 1шт | 11500,00 |
| 39 | Отсек для крупногабаритного мусора  (без стоимости контейнера) | 1шт | 25783,00 |
| 40 | Бункер накопитель для ТБО | 1шт | 27500,00 |
| 41 | Стоимость обустройства основания под контейнерную площадку | м2 | 3844,00 |
| 42 | Стоимость устройства кровли над контейнерной площадкой | м2 | 2268,00 |
| 43 | Строительство плиточного тротуара | м2 | 1259,00 |
| 44 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м2 | 61,52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 5 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея, согласно Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год муниципальных образований Республики Адыгея от 21.04.2017 г. № 3 | | | | | |
|  |  | |  |  | |
| № п/п | Наименование дворовых территорий | | Площадь территории кв.м. | Сумма финансовых средств, выделяемых на дворовую территорию, тыс. руб. | |
| 1 | ул. Михайлова ж.д №4; №4-А; №6; №6-А) | | 7 600,0 | 6 687,031 | |
| 2 | ул. Краснооктябрьская ж.д. № 44; ул. Курганная ж.д. №310 | | 4 080,0 | 3 589,880 | |
| 3 | ул. Михайлова ж.д №2, №8 | | 2 870,0 | 2 525,234 | |
| 4 | ул. Свободы ж.д № 413-А;№413-Б | | 2 350,0 | 2 067,701 | |
| 5 | ул. Свободы, ж.д. № 415-А, 415-Б | | 2 640,0 | 2 322,864 | |
| 6 | ул.Димитрова ж.д. № 19 | | 5 974,0 | 5 256,358 | |
| 7 | ул. К.Маркса ж.д. № 2; ул.Пионерская ж.д. № 374; ул.8 Марта ж.д. №1; ул.Пролетарская ж.д. №353 | | 12 584,0 | 11 072,315 | |
| 8 | ул. Герцена ж.д. №98 | | 3 282,0 | 2 887,742 | |
| 9 | ул.Кольцова , ж.д. № 110; ул. Крестьянская ж.д.№ 341 | | 3 007,0 | 2 645,777 | |
| 10 | ул. Краснооктябрьская ж.д. № 65, 67; ул. Ленина ж.д. №108; №112; ул. Калинина ж.д. №214; №212; ул. Привокзальная ж.д. № 175 | | 7 100,0 | 6 247,094 | |
| 11 | ул.6-й Переулок ж.д. №3/1; №3/2 | | 3 985,2 | 3 506,468 | |
| 12 | ул. Юннатов ж.д. № 22; №24; ул.Хакурате ж.д. № 636 | | 6 188,8 | 5 445,355 | |
| 13 | ул. 12 Марта ж.д. №128; ж.д.№130 корпус 1 | | 7 676,0 | 6 753,901 | |
| 14 | ул. 12 Марта ж.д. №130 корпус 2 | | 3 838,0 | 3 376,951 | |
| 15 | ул.Димитрова ж.д.№ 17 | | 1 624,0 | 1 428,913 | |
| 16 | ул. Юннатов ж.д. № 5 кор. 1, ж.д. № 5 кор. 2 | | 5 000,0 | 4 399,362 | |
| 17 | ул. Шоссейная, ж.д. № 8 | | 1 806,0 | 1 589,050 | |
| 18 | ул. Жуковского, ж.д. № 5 | | 2 609,0 | 2 295,588 | |
| 19 | ул. Кужорская ж.д. № 100; ул.2- я Крестьянская ж.д. № 10 | | 2 857,7 | 2 514,416 | |
|  |  | |  |  | |
|  | ИТОГО: | | 87 071,7 | 76 612,000 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 6 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, подлежащих благоустройству (строительству) на территории муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея, согласно Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год муниципальных образований Республики Адыгея от 21.04.2017 г. № 3 | | | | |
|  |  | |  |  |
| № п/п | Наименование общественной территории  (сквера, комплекса, зоны отдыха) | | Сумма финансовых средств, выделяемых на строительство общественной территории, тыс. руб. | |
| 1 | "Строительство общественного комплекса "Народная площадь "Памяти Единения" на территории сквера-газона в кв. 277 в г. Майкопе" | | 32 833,7 | |
| 2 | «Благоустройство общественной территории в квартале 394 по ул. Лесная в г. Майкопе Республики Адыгея (Строительство зоны отдыха)» | |
|  |  | |  | |
|  | ИТОГО: | | 32 833,700 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Майкоп»**

1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Майкоп», механизм контроля за их расходованием.

2. Подпрограммой «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Под формой финансового участия понимается участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству с долевым участием, которое составляет 1% от стоимости выполнения работ по данной дворовой территории.

4. Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Администрация муниципального образования «Город Майкоп» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

6. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется в соответствии с пунктом 3 данного порядка.

7. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

8. Администрация муниципального образования «Город Майкоп» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9. Администрация муниципального образования «Город Майкоп» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10. Администрация муниципального образования «Город Майкоп» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, проектов.

12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с бюджетным законодательством.

14. Администрация муниципального образования «Город Майкоп» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_